FRESH COLLAR (TIENDA DE ROPA)

INTEGRANTES:

DE JESÚS CELSO SAID

GARCÍA SANTIAGO YAGAMI JOSHBELL

ОСНОA ALVAREZ OWEN EDUARDO

CURSO:

INGENIERÍA DE SOFTWARE

PROFESORA:

ROSA MARIA RODRÍGUEZ AGUILAR

Contenido

PLAN DE DESARROLLO	3

LISTA DE RIESGO	6

## PLAN DE DESARROLLO

1. Análisis Técnico del Proyecto (El Alcance)

Dominio y Servidor: kuattos.com

Plataforma Core: WordPress (CMS).

- Motor de Comercio: Plugin WooCommerce.

- Diseño Front-end: Tema ligero (Astra o Hello Elementor) + Constructor visual Elementor (versión gratuita).

- Estructura de Páginas:

  - Inicio (Home): Banners, categorías destacadas, productos nuevos.

  - Tienda (Catálogo): Todos los productos con filtros básicos.

  - Página de Producto individual (con selector de talla y color).

  - Carrito y Finalizar Compra (Checkout).

  - Páginas informativas: Nosotros, Contacto, Políticas de Envío/Devolución.

- Catálogo: Máximo 20 productos iniciales con variaciones (ej. Talla S, M, L).

- Logística: Configuración de 1 zona de envío (México) con 1 tarifa plana estándar.

- Pasarela de Pago: Conexión con MercadoPago, Stripe o PayPal (para tarjetas) y opción de pago manual (transferencia/OXXO).

2. Plan de Desarrollo

Fase 1: Infraestructura y Cimientos

- Instalar el Tema (Astra) y los plugins base: Elementor y WooCommerce.

- Poner la página   "Mantenimiento" (puedes usar un plugin gratuito para esto)

Fase 2: Estructura Visual y Diseño

- Crear las páginas vacías (Inicio, Contacto, etc.) y asignarlas al menú principal.

- Diseñar el Header (Menú de navegación y Logo) y el Footer (Pie de página con enlaces y redes sociales).

- Armar el diseño de la página de Inicio usando Elementor (colores de la marca, tipografías, acomodar los bloques donde irán las fotos).

Fase 3: Configuración del Motor de Ventas

- Configurar los ajustes básicos de WooCommerce: Moneda (MXN peso mexicano), dirección física de la tienda.

- Configurar la Zona de Envío: Crear la zona "República Mexicana" y asignarle el precio de envío fijo.

- Crear las Categorías de los productos (ej. Playeras, Pantalones, Accesorios).

Fase 4: Carga de Catálogo

- Subir los 20 productos al sistema.

- Importante: Configurar los productos como "Productos Variables" si tienen distintas tallas o colores, para que el usuario pueda elegir en un menú desplegable.

- Nota técnica: Si para esta fecha no te han dado las fotos reales, subes fotos de stock (relleno) y pones precios inventados para no detenerte.

Fase 5: Pasarelas de Pago y Optimización Móvil

- Instalar el plugin de la pasarela de pagos (ej. MercadoPago para WooCommerce) y conectar las credenciales (API) del cliente.

- Revisión Móvil: Entrar al editor de Elementor en modo "Celular" y arreglar todo lo que se vea chueco, letras muy grandes o botones encimados. El 80% de las ventas serán desde celular.

Fase 6: Pruebas y Lanzamiento

- Crear un producto de prueba de $1 o $5 pesos.

- Hacer una compra real tú mismo. Verificar que el proceso sea fluido, que la tarjeta pase y que lleguen los correos electrónicos ("Nuevo pedido" para la tienda, "Recibo" para ti).

- Quitar el modo "Próximamente" y lanzar la página.

| ## LISTA DE RIESGO RIESGO | PROB DE OCURR | INDICADOR | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE CONTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de material (textos y fotografías) por parte del cliente. | 0.9 | Alto | Utilizar textos de relleno (Lorem Ipsum) y fotografías genéricas de stock (Unsplash) para poder avanzar y presentar el prototipo. | Establecer desde el inicio una fecha límite clara para la entrega de material, explicando que es vital para el diseño. |
| La sincronización entre mis estudios/partidos y el desarrollo del sistema. | 0.8 | Alto | Trabajar horas extra el sábado por la mañana para reponer el tiempo o pedir ayuda en tareas menores de configuración. | Establecer un ritmo de trabajo constante por las tardes (4 PM - 8 PM), apegado estrictamente al plan establecido para que no interfiera. |
| Problemas técnicos con la configuración de la pasarela de pagos. | 0.4 | Significativo | Buscar asesoramiento en foros especializados de WooCommerce o contactar directamente al soporte técnico de MercadoPago/Stripe. | Leer la documentación oficial de la pasarela de pagos con anticipación y realizar al menos 3 pruebas reales de $1 peso antes del lanzamiento. |
| Diseño no responsivo (la página se ve mal o rota en celulares). | 0.5 | Moderado | Entrar al editor visual (Elementor), cambiar a la vista móvil y ajustar manualmente márgenes, tamaños de texto y botones que estén encimados. | Desarrollar bajo la metodología "Mobile First", revisando constantemente el avance en un celular físico durante la programación. |
| El cliente solicita funcionalidades extras fuera del alcance original (Scope Creep). | 0.7 | Alto | Negociar con el cliente para cotizar esas nuevas herramientas por separado y programarlas para una "Fase 2" del proyecto. | Definir de manera clara y por escrito (en el alcance del contrato) qué características exactas incluye la página inicial. |
| Problemas con el equipo de cómputo (hardware o internet). | 0.3 | Significativo | Rescatar la última copia de seguridad del servidor (hPanel de Hostinger) y continuar trabajando desde una computadora prestada o en la escuela. | Activar el autoguardado en Elementor y realizar respaldos manuales de la base de datos al terminar cada semana de trabajo. |